Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich  Obchodného zákonníka (ďalej ako „Zmluva“)

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno: 			SL SLOVAKIA, a. s.

Sídlo:			 	Ľupčianska 57, 976 13 Slovenská Ľupča

Štatutárny orgán:			Ing. Martin Šurka, predseda predstavenstva

IBAN: 				SK07 0900 0000 0006 3218 4573

##### IČO:					36 346 403

IČ DPH:				SK2022039899

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: 			xxxxxxxxx (vyplňuje uchádzač)

Sídlo:				xxxxxxxxx (vyplňuje uchádzač)

Štatutárny orgán :			xxxxxxxxx (vyplňuje uchádzač)

Mobil:				xxxxxxxxx (vyplňuje uchádzač)

E-mail:				xxxxxxxxx (vyplňuje uchádzač)

Bankové spojenie:			xxxxxxxxx (vyplňuje uchádzač)

Číslo účtu:				xxxxxxxxx (vyplňuje uchádzač)

BIC:					xxxxxxxxx (vyplňuje uchádzač)

IČO:					xxxxxxxxx (vyplňuje uchádzač)

DIČ:					xxxxxxxxx (vyplňuje uchádzač)

IČ DPH:				xxxxxxxxx (vyplňuje uchádzač)

Zápis v obch. registri:		xxxxxxxxx (vyplňuje uchádzač)

(ďalej  len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Článok I.

Predmet Zmluvy a miesto plnenia

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa stavebné práce na projekte:

„Investícia v podniku SL SLOVAKIA, a.s. pre realizáciu opatrení na zníženie energetickej náročnosti“

na základe:

- projektovej dokumentácie stavby (SP) a výkazu výmer, ktorých prevzatie v elektronickej forme (e-mailom) Zhotoviteľ potvrdzuje podpisom tejto Zmluvy a ktorých obsah je určujúci pre stanovenie rozsahu predmetu tejto Zmluvy vrátane zameraní na stavbe;

- stavebného povolenia zo dňa 26.4.2019

- harmonogramu postupu realizácie prác po jednotlivých stavebných objektoch vypracovaného Zhotoviteľom v súlade so Zmluvou (Príloha č. 2),

- cenovej špecifikácie prác a dodávok Zhotoviteľa (Príloha č. 1), v zmysle dodaného výkazu výmer. Cenová špecifikácia prác a dodávok je vypracovaná po jednotlivých nižšie uvedených stavebných objektoch.

Predmetom diela tejto Zmluvy sú nasledovné stavebné objekty a práce:

- zateplenie 4 (štyroch) stavebných objektov vo fabrike Objednávateľa „ESSEL“ v Slovenskej Ľupči, a to konkrétne:

  - SO 01: Malá obrobňa: parcela č. 876/10 (ďalej ako „Stavebný objekt 1“)

  - SO 02: Zvarovňa: parcela č. 876/18 (ďalej ako „Stavebný objekt 2“)

  - SO 03: Montáž: parcela č. 876/17 (ďalej ako „Stavebný objekt 3“)

  - SO 04: Veľká obrobňa: parcela č. 876/16 (ďalej ako „Stavebný objekt 4“)

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní  kvalitatívnych a technických podmienok určených projektovou dokumentáciou stavby a touto Zmluvou.

- Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tohto článku Zmluvy.

- Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela Zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. VI. tejto Zmluvy.

- Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a v súlade s projektovou dokumentáciou stavby a touto Zmluvou  vykonané a Objednávateľom prevzaté dielo zaplatiť dohodnutú cenu.

Článok II.

Cena diela, spôsob fakturácie a platobné podmienky

- Cena za dielo, ktoré je podľa čl. I. predmetom tejto Zmluvy, je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z. z. ako cena pevná a nemenná a predstavuje čiastku:

cena celkom ..................... EUR bez DPH

V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady, skladné, projekt skutkového stavu 3x, z toho jeden originál, atesty, revízne správy, odpady – doklady, náklady na energie, nutné prípravné stavebné práce, rozkopávky, návody na obsluhu, garancie na opravy v lehote 60 mesiacov vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy, tak aby dielo bolo kolaudovateľné a užívania schopné. Zhotoviteľ prehlasuje, že cenová ponuka je kompletná a  bola  vypracovaná na základe projektovej dokumentácie stavby – zhotoviteľ si prepočítal všetky výmery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotoviteľ nemá nárok na navýšenie ceny z dôvodu chybného výpočtu výmery  z  realizačnej dokumentácie.

- Cena diela podľa bodu 1 tohto článku Zmluvy bude uhradená v štyroch (4) samostatných častiach za štyri (4) Stavebné objekty v súlade cenovou špecifikáciou prác a dodávok Zhotoviteľa. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za Stavebný objekt 1, Stavebný objekt 2, Stavebný objekt 3 a Stavebný objekt 4 sa uhrádza samostatne za každý stavebný objekt zvlášť (ďalej aj ako „pomerná časť ceny diela“).

- Nad túto cenu zaplatí Objednávateľ iba práce, ktorých rozsah a cena budú pred zahájením realizácie odsúhlasené formou obojstranne podpísaného zápisu oprávnenej osoby konať vo veciach zmluvných alebo technických formou dodatku k tejto Zmluve. Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť faktúru na tieto naviac práce, pokiaľ nebude uzavretý písomný dodatok k tejto Zmluve a zároveň platí, že cena za zrealizované naviac práce bez súhlasu Objednávateľa vo forme písomného dodatku k tejto Zmluve je zahrnutá v cene za vykonanie diela podľa čl. II. ods. 1 tejto Zmluvy. V prípade že dôjde k zníženiu rozsahu prác, vyhradzuje si Objednávateľ právo zaplatiť Zhotoviteľovi cenu, uvedenú v bode 1. tohto článku Zmluvy, zníženú o cenu nezrealizovaných prác a dodávok. Rozsah a cena menej prác bude odsúhlasená rovnakou formou ako naviac práce. Pod pojmom „menej práce“ sa na účely tejto Zmluvy rozumejú jednak reálne vykonané práce, ktoré sú vykonané v menšom rozsahu ako boli stanovené v rozpočte Zhotoviteľa a takisto aj práce a dodávky, ktoré neboli Zhotoviteľom vykonané na základe požiadavky Objednávateľa.

- Objednávateľ je oprávnený všetky uplatnené zmluvné pokuty a náhrady škody, na ktorých sa Zmluvné strany v tejto Zmluve dohodli, jednostranne započítať proti akejkoľvek pohľadávke Zhotoviteľa a proti akejkoľvek časti ceny diela.

- Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi pomernú časť ceny diela za každý dokončený a riadne odovzdaný a prevzatý Stavebný objekt zvlášť a Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi pomernú časť ceny diela za každý dokončený a riadne odovzdaný a prevzatý Stavebný objekt zvlášť nasledovne:

  - 100% pomernej časti ceny diela za každý jeden odovzdaný a prevzatý Stavebný objekt a po tom, ako budú riadne odstránené pri preberaní diela uplatnené vady alebo nedorobky. Tieto skutočnosti budú podkladom pre vystavenie faktúry na pomernú časť ceny diela a prílohami tejto faktúry budú:

- kópia stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetkých vykonaných prác a dodávok na konkrétnom Stavebnom objekte,

- kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí konkrétneho Stavebného objektu.

Prílohou oceneného súpisu vykonaných prác budú aj certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov, vrátane priebežnej fotodokumentácie jednotlivých položiek.

- Zhotoviteľ je povinný do 14 dní odo dňa riadneho protokolárneho odovzdania a prevzatia každého Stavebného objektu vystaviť Objednávateľovi faktúru - daňový doklad. V prípade nedodržania termínu doručenia faktúry - daňového dokladu sa jej splatnosť predlžuje automaticky o 30 dní oproti splatnosti  dohodnutej v článku II. bod 10 tejto Zmluvy. Týmto posunom úhrady faktúry - daňového dokladu sa objednávateľ nedostáva do omeškania s úhradou faktúry a zhotoviteľovi nevznikajú nároky podľa čl. V. tejto Zmluvy.

- Faktúra – daňový doklad, bude obsahovať:

- označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo,

- názov a adresu sídla Objednávateľa a Zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, DIČ Objednávateľa a DIČ Zhotoviteľa, v prípade, že Zhotoviteľ nie je platcom DPH, tak doplniť IČO,

- číslo zmluvy, názov stavby, predmet diela a označenie časti diela,

- označenie banky a číslo účtu na ktorý sa má platiť,

- deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti,

- výšku fakturovanej čiastky,

- náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty, najmä dátum zdaniteľného plnenia,

- pečiatku a podpis vystavovateľa,

- v prílohe: súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený zástupcom Objednávateľa oprávneným konať  vo veciach zmluvných a technických,

- faktúry musia byť vystavené v štyroch originálnych vyhotoveniach.

- Okrem náležitostí uvedených v bode 7. tohto článku Zmluvy musí faktúra – daňový doklad za každý Stavebný objekt obsahovať aj:

- vyúčtovanie celého rozsahu prác za ten-ktorý Stavebný objekt podľa čl. I tejto Zmluvy - na základe súpisov vykonaných prác a dodaných materiálov podpísaných zástupcom Objednávateľa oprávneným konať vo veciach zmluvných,

- podpísaný preberací protokol,

- vyúčtovanie všetkých odsúhlasených prác naviac, resp. zníženie pomernej časti ceny diela vyplývajúce z nerealizovaných prác podľa jednotkových cien uvedených v prílohe č. 1 (cenová špecifikácia prác a dodávok Zhotoviteľa),

- vyúčtovanie všetkých zmluvných pokút podľa čl. V. tejto Zmluvy, ako aj oprávnených zákonných a zmluvných nárokov Objednávateľa na náhradu škody, vyúčtovanie nárokov na náhradu zvýšených nákladov spôsobených Objednávateľovi činnosťou Zhotoviteľa,

- vyúčtovanie zľavy z pomernej časti ceny diela, t.j. ak vznikne Objednávateľovi podľa zákona alebo tejto Zmluvy nárok na zľavu z pomernej časti ceny diela je Zhotoviteľ povinný o túto zľavu znížiť faktúru za ten-ktorý Stavebný objekt,

- vyúčtovanie prípadných služieb a prác, ktoré Objednávateľ Zhotoviteľovi poskytol resp. pre Zhotoviteľa vykonal  počas realizácie prác Zhotoviteľom.

- V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 7. písm. a) - i) tohto článku Zmluvy a náležitosti uvedené v bode 8. tohto článku Zmluvy je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru – daňový doklad Zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.

- Splatnosť faktúry za každý Stavebný objekt je do 30 dní odo dňa jej doručenia na adresu Objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený až do konečného vysporiadania všetkých nárokov na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhrady škody, zľavy z ceny diela, nárokov na zaplatenie zvýšených nákladov a ich vyúčtovania Objednávateľom zadržať zaplatenie zábezpeky podľa tejto Zmluvy, pričom sa nedostáva do omeškania s ich zaplatením.

- V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným plnením svojho zmluvného záväzku podľa časovému harmonogramu prác alebo v prípade nevyhovujúcej kvality zhotovovaných prác alebo oneskorenia s odstraňovaním reklamovaných vád diela má Objednávateľ právo posunúť termíny úhrady splatných pohľadávok Zhotoviteľa o dobu omeškania, resp. o dobu, kým je zjednaná náprava Zhotoviteľom t. j. doba splatnosti faktúr sa predlžuje o dobu omeškania Zhotoviteľa s riadnym a/alebo včasným plnením. Týmto posunom úhrady pohľadávok Zhotoviteľa sa Objednávateľ nedostáva do omeškania a Zhotoviteľovi nevznikajú  nároky podľa čl. V. tejto zmluvy. Pre vylúčenie pochybností, strany týmto pre účely tohto ustanovenia Zmluvy vylučujú účinnosť ustanovenia §325 Obchodného zákonníka.

Článok III.

Čas plnenia

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet Zmluvy v termínoch podľa časového harmonogramu postupu realizácie prác vypracovaného Zhotoviteľom v súlade so Zmluvou (Príloha č. 4).

- Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje zahájiť práce v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy a protokolárne prevziať stavenisko v lehote do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej objednávky na realizáciu predmetu Zmluvy Objednávateľom. Súčasne s protokolárnym prevzatím staveniska je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi doklad o uzatvorení poistenia zodpovednosti Zhotoviteľa za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo doklad o uzatvorení poistenia zodpovednosti Zhotoviteľa za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny podľa čl. II. tejto Zmluvy.

- Zmluvné strany zároveň berú na vedomie, že v prípade nedoručenia písomnej objednávky Objednávateľom Zhotoviteľovi do 30.09.2022 táto Zmluva zaniká, pričom žiadna zo zmluvných strán nemá nárok na zmluvnú pokutu ani na náhradu škody a nedoručenie písomnej objednávky Objednávateľom Zhotoviteľovi sa tiež nepovažuje za porušenie tejto Zmluvy.

- Dokončenie predmetu diela v rozsahu podľa čl. III. tejto Zmluvy: maximálne do 365 kalendárnych dní  odo dňa prevzatia staveniska.

- Protokolárne odovzdanie predmetu Zmluvy v zmysle čl. VI. tejto Zmluvy: do 14 dní po ukončení toho-ktorého Stavebného objektu podľa čl. I. tejto Zmluvy.

- Ak Zhotoviteľ nezačne realizáciu stavebných prác do 5 pracovných dní od protokolárneho prevzatia staveniska z dôvodov na strane Zhotoviteľa, jedná sa o podstatné porušenie zmluvy.

Článok IV.

Povinnosti Zhotoviteľa a spolupôsobenie Objednávateľa

- Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ prevziať stavenisko v termíne podľa časového harmonogramu prác. V prípade, že Zhotoviteľ neprevezme stavenisko včas, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 350,- EUR za každý aj začatý deň omeškania.

- Zhotoviteľ je povinný mať v čase začatia zhotovovania diela uzatvorené poistenie zodpovednosti Zhotoviteľa  za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo poistenie zodpovednosti Zhotoviteľa za škodu podnikateľa a to počas celej doby realizácie zákazky s poistnou sumou minimálne vo výške zmluvnej ceny diela podľa čl. II. tejto Zmluvy.

- Zhotoviteľ je povinný sa pred zahájením prác dohodnúť so zodpovedným dozorom stavby ....................................... na postupe vykonávaných prác. Zhotoviteľ je povinný dohodnutému postupu prác  prispôsobiť výkon svojej činnosti tak, aby zbytočne neobmedzoval postup prác na stavbe.

- Zhotoviteľ  určil  zodpovedného a kompetentného  zástupcu, ktorý  bude  trvalo  riadiť práce na  stavenisku – .................................................. (vyplňuje uchádzač).

- Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť technika (kompetentného zástupcu zhotoviteľa) na stavbe počas celej doby realizácie. V prípade nedodržania tejto požiadavky, má právo objednávateľ fakturovať zhotoviteľovi sumu 1.350,- EUR mesačne ako náhradu nákladov na technika, ktorého si určí a zabezpečí Objednávateľ.

- Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto Zmluvy zabezpečiť pre svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z PO a BOZ platných v Slovenskej republike a kópiu záznamu o absolvovaní školenia predložiť Objednávateľovi pred zahájením prác.

- Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi ku dňu podpísania tejto Zmluvy fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti svojich pracovníkov vrátane fotokópie živnostenského listu a osvedčení, oprávňujúcich Zhotoviteľa k výkonu špeciálnych odborných činností pri realizácii zmluvného diela.

- Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pro stavebných prácach.

- Zhotoviteľ je povinný pri preberaní staveniska odovzdať Objednávateľovi Technologický postup.

- Zhotoviteľ bude viesť o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva svoj stavebný denník, do ktorého môže zapisovať  podstatné  udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Zápisy v tomto stavebnom denníku majú len informatívny a evidenčný charakter a sami o sebe nezakladajú práva a povinnosti Zmluvných strán. Pokiaľ si niektorá zo zmluvných strán uplatňuje voči druhej zmluvnej strane  nejaké právo, toto uplatnenie musí mať formu osobitného úkonu (doporučený list), inak majú Zmluvné strany za to, že  právo  nebolo uplatnené.

- Zmluvné strany nepovažujú stavebný denník za právne relevantný dokument. A z tohto dôvodu nevzniká Objednávateľovi povinnosť reagovať písomne formou zápisov do stavebného denníka na zápisy Zhotoviteľa.

- Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutých tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými 3. osobami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Náhradu škody je Objednávateľ oprávnený jednostranne si započítať so sumou zábezpeky alebo odpočítať si z čiastky fakturovanej Zhotoviteľom.

- Zhotoviteľ prehlasuje, že:

- prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie tejto Zmluvy so všetkými časťami a prílohami a tieto neobmedzene uznal,

- potrebné výkony sú mu jasné a bez námietok známe,

- na základe svojich schopností, technického vybavenia a personálu, ktorý má k dispozícii je schopný uskutočniť zmluvné výkony bezporuchovo, kompletne a funkčne podľa všetkých príslušných STN v stanovených lehotách, termínoch a kvalite.

- Zhotoviteľ skontroluje pred začatím realizácie svojich výkonov všetky údaje a výmery podľa predloženej  projektovej dokumentácie stavby ako aj ich súlad so skutočným stavom na stavbe. Zhotoviteľ je povinný dôkladne sa oboznámiť s projektovou dokumentáciou stavby pred uzavretím tejto Zmluvy a upozorniť najneskôr v deň podpisu tejto Zmluvy na všetky odlišnosti, chyby vo výmerách, vady resp. iné nedostatky, ktoré by bránili v konečnom užívaní resp. by neumožnili jeho kolaudáciu. V prípade porušenia tejto povinnosti Zhotoviteľa, zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi za všetku škodu, ktorá mu v dôsledku tohto porušenia povinnosti Zhotoviteľa vznikla a túto je povinný nahradiť Objednávateľovi vrátane ušlého zisku.

- Skutočnosť, že sa Objednávateľ a Zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác a dodávok  materiálov, neoprávňuje Zhotoviteľa spomaliť, alebo odoprieť žiadané výkony.

- Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými bezporuchovými prístrojmi.

- Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku Zhotoviteľa umiestneného v mieste zhotovovania diela spôsobené krádežou či vandalizmom, pokiaľ Zhotoviteľ neuhradil paušálny poplatok za zariadenie staveniska podľa tohto článku a Zhotoviteľ protokolárne neodovzdal tieto veci na stráženie (Pod pojmom protokolárne odovzdávanie vecí, materiálov, nástrojov atď. Zhotoviteľa, sa rozumie denné písomné odovzdávanie (Zhotoviteľ) a preberanie (Objednávateľ) predmetných vecí medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom), pričom sa rozumie, že Objednávateľ prevezme na stráženie veci iba mimo pracovnej doby v čase neprítomnosti Zhotoviteľa a prevezme iba také veci, ktoré sa zabudujú do diela najneskôr do 2 dní od ich prevzatia na stráženie ako aj nástroje, ktoré sú potrebné k zhotoveniu diela podľa tejto Zmluvy a ktoré je nevyhnuté umiestniť na stavenisku v čase neprítomnosti Zhotoviteľa.

- Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie Objednávateľom znáša zodpovednosť za ich ochranu Zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty alebo zničenia už vykonaných prác a dodaných materiálov pred ich prevzatím, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami Objednávateľa.

- V prípadoch, v ktorých sa dá nepochybne pôvodca škôd na vykonaných prácach Zhotoviteľa určiť, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť a vyúčtovať tým vzniknuté náklady pôvodcovi škôd.

- Ak je možné, Zhotoviteľ po vzájomnej dohode s Objednávateľom začne, prípadne ukončí realizáciu  diela predčasne.

- Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej republike. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencii stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, za čo zodpovedá.

- Zodpovedný stavbyvedúci Objednávateľa sú oprávnení dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.

- Stavbyvedúci resp. zodpovedný technik Objednávateľa má právo kedykoľvek v prac. dobe vyzvať pracovníkov k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi Zhotoviteľa. Okrem toho má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 350,- EUR za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. V prípade zistenia takéhoto stavu je Objednávateľ oprávnený fakturovať zmluvnú pokutu v plnej výške.

- Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou. Zhotoviteľ predloží ku kontrole potvrdenia o poistení majetku a zodpovednosti za škody a prejedná ich dostatočnosť s Objednávateľom. Tieto poistenia sa Zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas zhotovovania diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením jeho majetku (v areáli stavby) znáša v plnej výške.

- Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku a priľahlých komunikáciách, určených na dopravu materiálu, poriadok a čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady. Ak Zhotoviteľ nesplní túto svoju povinnosť, má Objednávateľ právo splniť povinnosť Zhotoviteľa sám alebo pomocou tretích osôb na náklady Zhotoviteľa, pričom nie je povinný upozorniť Zhotoviteľa na tento postup a nie je viazaný jednotkovými cenami za podobnú činnosť ak ju Zhotoviteľ uviedol vo svojej cenovej špecifikácii prác a dodávok. Zhotoviteľ zároveň stráca nárok na zaplatenie prác podľa tohto bodu Zmluvy ak boli súčasťou cenovej špecifikácie prác a dodávok Zhotoviteľa.

- Zhotoviteľ je povinný uvoľniť stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom podľa článku VI. tejto Zmluvy. V opačnom prípade je Objednávateľ, po písomnom upozornení Zhotoviteľa, oprávnený veci vo vlastníctve Zhotoviteľa nachádzajúce sa na stavenisku nechať odstrániť zo staveniska tretími osobami na náklady a zodpovednosť Zhotoviteľa.

- Zhotoviteľ je povinný plniť si všetky svoje povinnosti vyplývajúce mu z platných právnych predpisov v Slovenskej republike, najmä z pracovných a daňových predpisov a ak by Zhotoviteľ kedykoľvek počas platnosti tejto Zmluvy spôsobil v dôsledku porušenia týchto právnych predpisov Objednávateľovi škodu a to v akejkoľvek forme, je povinný ju nahradiť Objednávateľovi vrátane ušlého zisku a tento nárok je Objednávateľ oprávnený si uspokojiť formou jednostranného započítania zo zábezpeky.

- Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi všetky škody a/alebo náklady a/alebo pokuty a/alebo akékoľvek iné peňažné plnenia (ďalej spoločne len  ako „sankcia“), ktoré bude Objednávateľ povinný uhradiť alebo inak vynaložiť v dôsledku kontroly vykonávanej orgánom verejnej moci alebo akýmkoľvek iným orgánom oprávneným vykonávať podľa zmluvy s investorom a/alebo na základe právnych predpisov SR akúkoľvek formu kontroly vykonávania diela a to bez ohľadu na skutočnosť, či práce, na ktoré sa akákoľvek takáto sankcia vzťahuje, budú Objednávateľom vopred odsúhlasené a/alebo boli písomne s Objednávateľom dohodnuté a/alebo boli Objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené. Zhotoviteľ bude mať povinnosť uvedenú v tomto bode vo vzťahu k ním vykonávanému dielu podľa tejto Zmluvy.

Článok V.

Zmluvné pokuty

- V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením medzi termínov uvedených v tejto zmluve má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,3% z celkovej ceny za dielo za každý aj začatý deň omeškania.

- Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením vád a nedorobkov oznámených Objednávateľom počas realizácie diela, zistených pri odovzdaní diela, pri kolaudácii alebo v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 670,- EUR za každý aj začatý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia.

- V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným dokončením predmetu diela má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,6% z celkovej ceny diela za každý deň omeškania v priebehu prvých 5 dní omeškania a 1,2% za každý ďalší deň omeškania.

- V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným protokolárnym odovzdaním diela podľa čl. VI. má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,6% z celkovej ceny diela za každý deň omeškania v priebehu prvých 5 dní omeškania a 1,2% za každý ďalší deň omeškania.

- Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni drobné vady, vyšpecifikované pri odovzdávaní diela v dohodnutom termíne, uhradí Objednávateľovi pokutu vo výške 250,- EUR za každý deň omeškania a každú vadu.

- V prípade, že Zhotoviteľ neodovzdá v dohodnutom termíne Technologický postup uhradí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 350,- EUR za každý deň omeškania.

- V prípade omeškania Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku akéhokoľvek druhu, vyplývajúceho z tejto Zmluvy má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške o 8% vyššej, než je základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky uplatňovaná pred prvým kalendárnym dňom kalendárneho polroka, v ktorom došlo k omeškaniu.

- V prípade, že Zhotoviteľ neodovzdá v dohodnutom termíne dokladovú časť, vrátane dokumentácie skutočného prevedenia alebo nebude zodpovedať požiadavkám Objednávateľa uhradí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý deň omeškania.

- V prípade nedodržania lehoty na uvoľnenie staveniska Zhotoviteľom má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výška 670,- EUR za každý aj začatý deň omeškania.

- V prípade porušovania predpisov BOZP a PO má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý zistený prípad porušenia.

- V prípade, že Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že predmet diela je pripravený k odovzdaniu a pri preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je ukončené alebo pripravené k odovzdaniu podľa podmienok Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady s tým vzniknuté alebo zmluvnú pokutu vo výške 670,- EUR. Objednávateľ si zvolí, ktorý spôsob uplatní.

- Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v  tejto Zmluve považujú za primerané a v súlade so zákonom.

Článok VI.

Dokončenie, odovzdanie a prevzatie diela

- Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne oznámiť Objednávateľovi, že predmet diela podľa čl. I. tejto Zmluvy je dokončený. Za dokončenie predmetu diela sa pre účely tejto Zmluvy rozumie dokončenie predmetu diela v rozsahu dohodnutom v čl. I. tejto Zmluvy, s prípadnými drobnými vadami a nedorobkami, ktoré nebránia zahájeniu nadväzujúcich prác na stavbe. Objednávateľ po obhliadke Zhotoviteľovi písomne potvrdí, že dielo je dokončené. Potvrdenie o dokončení predmetu diela nenahrádza preberací protokol, Objednávateľ ním v žiadnom prípade predmet diela nepreberá a nepotvrdzuje akosť diela a/alebo existenciu vád a nedorobkov, nepotvrdzuje nárok na zádržné či vystavenie záverečnej faktúry. Predmetom odovzdania a prevzatia budú jednotlivé Stavebné objekty podľa čl. I. tejto Zmluvy, teda každý Stavebný objekt zvlášť.

- Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 7 dní vopred, kedy budú jednotlivé Stavebné objekty pripravené na odovzdanie a prevzatie.

- O odovzdaní a prevzatí diela bude spísaný preberací protokol (ďalej ako „Preberací protokol“). Súčasťou každého Preberacieho protokolu, za každý jeden Stavený objekt, budú doklady dodané Zhotoviteľom v 3 vyhotoveniach vrátane zoznamu príloh. Zhotoviteľ ďalej odovzdá návody na prevádzku a údržbu v slovenskom jazyku v 3 vyhotoveniach. K preberaciemu konaniu je Zhotoviteľ povinný pripraviť a Objednávateľovi odovzdať tieto doklady:

- 3 x dokumentáciu skutočného prevedenia svojich prác – 1x v digitálnej forme. Každý výkres bude potvrdený Zhotoviteľom s vyjadrením že sa jedná o projekt skutočného prevedenia

- atesty a certifikáty, platné v SR a osvedčenia o skúškach použitých materiálov, v slovenskom jazyku a iné zápisy a doklady o vykonaných skúškach realizovaných prác, resp. návody na použitie zabudovaných zariadení a protokoly o zaškolení obsluhy zariadení, potrebné ku kolaudácii diela.

- Preberací protokol, za každý Stavebný objekt zvlášť, bude obsahovať najmä:

- základné údaje o diele,

- zhodnotenie akosti zhotoveného diela,

- súpis zistených vád a nedorobkov,

- lehoty na odstránenie vád a nedorobkov,

- zoznam odovzdaných dokladov,

- prehlásenie strán o tom, že Zhotoviteľ dielo odovzdá a Objednávateľ dielo preberá,

- podpisy oprávnených zástupcov konať vo veciach zmluvných,

- konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia diela začína plynúť záručná doba a dĺžku jej trvania,

- termín do ktorého je Zhotoviteľ povinný vyprázdniť stavenisko,

- prehlásenie Objednávateľa, že umožní Zhotoviteľovi vstup na pracovisko – do objektu až do odstránenia vád.

- Predmet Zmluvy sa považuje za splnený jeho riadnym a včasným ukončením bez vád a nedorobkov, teda riadnym a včasným ukončením všetkých Stavebných objektov bez vád a nedorobkov, a odovzdaním Zhotoviteľom a prevzatím Objednávateľom, a to vo forme písomného Preberacieho protokolu podpísaného podľa bodu 4 tohto článku Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený prevziať dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré sami osebe ani v spojení s inými nebránia a  nesťažujú užívanie  diela a neznižujú jeho hodnotu.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ku dňu odovzdania diela poskytne Objednávateľovi adresy, tel. čísla, fax. čísla, na ktoré bude možné nahlásiť reklamovanú vadu. Tento zoznam bude neoddeliteľnou súčasťou zápisu o prevzatí diela, Preberacieho protokolu.

Článok VII.

Záručná doba

- Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela medzi Zhotoviteľom stavby a Objednávateľom. Pre odstránenie pochybností, záručná doba začne plynúť dňom odovzdania a prevzatia toho-ktorého Stavebného objektu zvlášť.

- Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce na stavbe ním prevedené budú zodpovedať parametrom Objednávateľom odsúhlaseného projektu, budú prevedené podľa osvedčených technológii a podľa záväzných technických noriem (STN, STN-EN, STN ISO) a v súlade s hygienickými, ekologickými, protipožiarnymi, bezpečnostnými a stavebnými predpismi.

- Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovaných vád do 3 dní.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady v lehote do 5 dní odo dňa prijatia reklamácie, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Na účely uplatnenia reklamácie Objednávateľom u Zhotoviteľa sa rozumie jej doručenie Zhotoviteľovi na mailovú adresu ............................... (vyplňuje uchádzač), pričom za doručenú reklamáciu sa v tomto prípade rozumie doručenie reklamácie s potvrdením mailu o odoslaní správy na vyššie uvedenú emailovú adresu. Pri odoslaní reklamácie poštovým podnikom sa zásielka považuje za doručenú dňom jej prevzatia Zhotoviteľom alebo len čo ju poštový podnik vráti Objednávateľovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím Zhotoviteľa. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak Zhotoviteľ prijatie písomnosti odmietne.

- Ak reklamuje Objednávateľ u Zhotoviteľa vady zhotoveného diela v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný tieto odstrániť bez zbytočného odkladu bezplatne.

- Pokiaľ by odstránenie vady bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi a vada by nebránila užívaniu diela, Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na primeranej zľave z ceny diela bez odstránenia vady.

- Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Úhrada nákladov bude predmetom dohody Zmluvných strán.

- Ak Objednávateľ zistí, že kvalita či kvantita realizovaných výkonov alebo používaného materiálu Zhotoviteľom pri realizácii diela je v rozpore so Zmluvou, alebo že výkony podľa cenovej špecifikácie prác a výkonov Zhotoviteľa sú celkom alebo sčasti nesplnené alebo nevykonané, je Objednávateľ oprávnený po písomnom upozornení Zhotoviteľa primerane znížiť cenu diela až o 10% z celkovej ceny diela. Objednávateľ je povinný pred týmto postupom poskytnúť Zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie týchto nedostatkov. Do odstránenia nedostatkov v realizácii diela môže Objednávateľ zadržať zaplatenie príslušnej čiastkovej faktúry. Týmto zadržaním zaplatenia faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s plnením svojho peňažného záväzku podľa čl. V. tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ neodstráni nedostatky v realizácii diela v primeranej lehote, Objednávateľ písomne oznámi zníženie ceny diela o primeranú čiastku v zmysle tohto článku Zmluvy a Zhotoviteľovi zaplatí túto pomerne zníženú čiastku na základe faktúry. Nárok na náhradu škody, ktorá by Objednávateľovi vznikla, týmto nie je dotknutý.

- Stavebný materiál a zrealizované časti diela prechádzajú do vlastníctva Objednávateľa ich zabudovaním a vykonaním, t. z., že Objednávateľ je od začiatku vykonávania diela jeho vlastníkom. Týmto však Objednávateľ nepreberá na seba zodpovednosť za vady zabudovaného materiálu a uskutočnených prác a Zhotoviteľ naďalej znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci. V prípade, ak by pre Zhotoviteľa vykonávala dielo alebo jeho časť iná osoba, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby bol Objednávateľ vlastníkom touto osobou vykonávanej časti diela v súlade s týmto bodom Zmluvy.

- Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi, bez zbytočného odkladu všetky vady, ktoré sa objavili počas vykonávania diela alebo pri odovzdávaní a preberaní diela alebo počas záručnej doby. V oznámení Objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú a požadovaný druh nároku, ktorý si Objednávateľ na základe vady uplatňuje.

- V prípade, že Zhotoviteľ neodstraňuje oznámené (reklamované) vady riadne a včas, t.j. za podmienok a v lehotách poskytnutých Objednávateľom alebo ak Zhotoviteľ začne vady odstraňovať, ale neodstraňuje ich riadne resp. Objednávateľ predpokladá, že vady nebudú odstránené riadne a včas, má Objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. V takomto prípade Objednávateľ nie je viazaný jednotkovými cenami uvedenými v cenovej špecifikácii prác a dodávok Zhotoviteľa, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto postupom Objednávateľa nie sú dotknuté ustanovenia tejto Zmluvy týkajúce sa dohodnutej záručnej doby a zodpovednosti Zhotoviteľa za vady, ktoré sa počas tejto záručnej doby vyskytnú na predmete tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v takomto prípade má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty Zhotoviteľom vo výške 5% z ceny diela, pričom Objednávateľ má nárok na náhradu škody a náhradu účelne vynaložených nákladov súvisiacich s odstraňovaním následkov vadného plnenia Zhotoviteľa v plnom rozsahu aj keď by ich výška presahovala výšku zmluvnej pokuty. Zmluvnú pokutu, náhradu škody a náklady súvisiace s odstraňovaním následkov vadného plnenia Zhotoviteľa  je Objednávateľ oprávnený jednostranne si započítať z čiastkou uvedenou na faktúre.

- Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú. Doba od uplatnenia práva až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta. Na opravované časti diela v záručnej dobe sa stanovuje záručná doba na 60 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom odstránenia vady. Záručná doba na dielo uplynie až dňom uplynutia takto predĺženej záručnej doby.

Článok VIII.

Odstúpenie od Zmluvy

- Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto Zmluvy alebo odobrať Zhotoviteľovi časť prác a výkonov tvoriacich predmet tejto Zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami na náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené v cenovej špecifikácii prác a dodávok Zhotoviteľa okrem zákonom stanovených aj z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy:

  - ak Zhotoviteľ je v omeškaní s plnením termínov alebo medzitermínov uvedených v časovom harmonograme  prác;

  - ak Zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a v súlade s touto Zmluvou;

  - ak Zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeškáva s nástupom a začatím prác a dodávok podľa tejto Zmluvy;

  - ak vzhľadom na hospodársku situáciu alebo postup Zhotoviteľa je nepravdepodobné, že Zhotoviteľ dodrží termíny plnenia podľa tejto Zmluvy, alebo dodrží ostatné ustanovenia tejto Zmluvy alebo splní svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy riadne a včas;

  - ak Zhotoviteľovi hrozí úpadok, vstúpi do likvidácie, sa zrušuje bez likvidácie alebo zaniká/sa zrušuje iným spôsobom;

  - ak je Zhotoviteľ v omeškaní o viac ako 30 dní s úhradou splatných faktúr aspoň dvom svojim subdodávateľom alebo iným zmluvným partnerom alebo ak sa voči Zhotoviteľovi vedie exekučné konanie;

  - ak dochádza k zmene právnej formy Zhotoviteľa alebo ku zmene vlastníckych vzťahov Zhotoviteľa.

- V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto Zmluvy alebo v prípade odobratia časti prác a výkonov, tvoriacich predmet Zmluvy v zmysle bodu 1. tohto článku Zmluvy má Objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z ceny diela, pričom Zhotoviteľ je povinný vrátiť Objednávateľovi preplatok za nevykonané práce a nahradiť škodu a preukázateľné zvýšené náklady, ktoré presahujú výšku zmluvnej pokuty a ktoré vzniknú Objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie stavby, náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov Zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie diela inému zhotoviteľovi (bez ohľadu na jednotkové ceny Zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré  vznikli Objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou Zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania vád jeho plnenia, t.j. zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.

- Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností Objednávateľa, za ktoré sa považuje výlučne meškanie s úhradou fakturácií o viac ako 45 dní po lehote splatnosti. Zhotoviteľ má právo na náhradu škody (nie však ušlého zisku) a nákladov spôsobených odstúpením od zmluvy, ktoré si uplatní bez zbytočného odkladu. Zhotoviteľ nie je oprávnený prerušiť práce na zhotovení diela ani odoprieť akékoľvek plnenie, ku ktorému sa touto zmluvou zaviazal, pred zánikom tejto Zmluvy.

- Objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy aj v prípadoch definovaných v § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“).

Článok IX.

Právne predpisy

- Pri plnení tejto Zmluvy sa riadia Zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Vzájomné vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

- Zmluvné strany sa budú taktiež riadiť ustanoveniami Stavebného zákona č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach v znení neskorších predpisov. Kvalita vykonaného diela sa bude posudzovať podľa platných STN a nadväzujúcich predpisov.

Článok X.

Záverečné ustanovenia

- Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve je možné urobiť len písomnými dohodami vo forme dodatkov k tejto zmluve, pričom tieto zmeny Zmluvy možno vykonať len v súlade a v zmysle § 18 ZVO.

- Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto Zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Zmluvné strany sa dohodli, že za písomné doručenie sa pre prípad zrušenia resp. odstúpenia od tejto Zmluvy nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou).

- Zmluvné strany sa zaväzujú odosielať právne úkony vyhotovené v písomnej forme na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, prípadne na adresy preukázateľne oznámené druhej zmluvnej strane a tieto písomnosti i všetky ostatné poštovné aj iné zásielky riadne preberať a potvrdzovať ich prevzatie. Pri odosielaní akejkoľvek písomnosti poštovým podnikom sa zásielka považuje za doručenú dňom jej prevzatia druhou zmluvnou stranou alebo len čo ju poštový podnik vráti odosielateľovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím prijímateľa. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zmluvná strana prijatie písomnosti odmietne. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že ustanovenia tejto Zmluvy o doručovaní sa vzťahujú na všetky záväzkové vzťahy a to i budúce a minulé, ktoré vznikli a vzniknú medzi zmluvnými stranami, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

- Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tejto Zmluvy týkajúce sa vád predmetu plnenia, záručnej doby, nárokov Objednávateľa na náhradu škody, zaplatenie zmluvnej pokuty, nárokov Objednávateľa na náhradu zvýšených nákladov, nárokov Objednávateľa na zľavu z ceny diela, nárokov Objednávateľa na vrátenie preplatkov zaplatených Zhotoviteľovi a dohoda uvedená v bode 6. a 7. tohto článku Zmluvy zostávajú v platnosti aj v prípade odstúpenia od Zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou, ako i v prípade, ak Objednávateľ odoberie Zhotoviteľovi časti prác a výkonov podľa čl. VIII. tejto zmluvy.

- Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že ak dôjde k podaniu dôvodného návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa, platí dohoda strán s účinnosťou odo dňa predchádzajúcemu dňu, v ktorom bol takýto dôvodný návrh podaný, podľa ktorej sa zmluvná cena za dielo znižuje o výšku všetkých dohodnutých zábezpek, a to budúcich i minulých, ktoré vznikli podľa alebo na základe tejto Zmluvy, alebo iných záväzkových vzťahov uzatvorených medzi Zmluvnými stranami či už písomne alebo ústne, v rámci vzájomných záväzkových obchodnoprávnych vzťahov. Pre účely tohto článku Zmluvy sa za dôvodný považuje taký návrh, na základe ktorého bude vyhlásený konkurz alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku úpadcu alebo povolená reštrukturalizácia. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi, že je proti nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie.

- Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku Zhotoviteľa so svojimi pohľadávkami voči Zhotoviteľovi, ktoré mu vzniknú na základe tejto Zmluvy, alebo na základe iného záväzkového vzťahu so Zhotoviteľom a to bez ohľadu na splatnosť pohľadávok. Zhotoviteľ k tomu týmto dáva Objednávateľovi svoj súhlas.

- Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva, ako aj všetky právne vzťahy z nej vyplývajúce a/alebo s ňou súvisiace sa spravujú slovenským právnym poriadkom, predovšetkým ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zmluvné strany sa dohodli, že na záväzkový vzťah založený medzi Zmluvnými stranami touto Zmluvou sa nepoužijú ustanovenia § 428, 439 ods. 3, § 440 ods. 1 druhá veta, § 440 ods. 2, § 441, § 544 ods. 2, § 548 ods. 2, § 549, § 561, § 562, § 565 posledná veta Obchodného zákonníka, ani iné ustanovenia právnych predpisov, ktoré majú obdobný význam ako ustanovenia § 428, 439 ods. 3, § 440 ods. 1 druhá veta, § 440 ods. 2, § 441, § 544 ods. 2, § 548 ods. 2, § 549, § 561, § 562, § 565 posledná veta Obchodného zákonníka. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že na záväzkový vzťah založený medzi Zmluvnými stranami touto Zmluvou sa nepoužijú tie dispozitívne ustanovenia príslušných právnych predpisov, ktorých použitie by odporovalo usporiadaniu vzťahov Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy; ak je rozpor medzi znením ustanovení tejto Zmluvy a dispozitívnymi ustanoveniami právnych predpisov, tak použitie ustanovení tejto Zmluvy má prednosť pred použitím dispozitívnych ustanoveniami právnych predpisov a použitie príslušných dispozitívnych ustanovení právnych predpisov sa vylučuje.

- Zhotoviteľ môže postúpiť akékoľvek práva a povinnosti z tejto Zmluvy vrátane postúpenia pohľadávky vzniknutej podľa tejto Zmluvy alebo s ňou súvisiacej na tretie osoby, alebo zriadiť záložné právo k svojim právam, vrátane zriadenia záložného práva na svoju pohľadávku vzniknutú podľa tejto Zmluvy v prospech tretích osôb, alebo vykonať akékoľvek iné obmedzenie nakladania so svojimi právami vyplývajúcimi z tejto Zmluvy len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že ustanovenie tohto bodu sa vzťahuje na všetky záväzkové vzťahy a to i budúce a minulé, ktoré vznikli a vzniknú medzi zmluvnými stranami, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

- Táto Zmluva sa riadi  právom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade súdnych sporov vzniknutých z tejto Zmluvy alebo v súvislosti touto Zmluvou je príslušným súdom všeobecný súd určený podľa platných právnych predpisov.

- V prípade, ak by sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stalo neplatným, táto skutočnosť nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy.

- Táto Zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, pričom 3 vyhotovenia dostane Objednávateľ a 1 vyhotovenie dostane Zhotoviteľ.

- V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla, alebo čísla účtu v peňažných ústavoch, každá zo Zmluvných strán je povinná oznámiť túto skutočnosť bezodkladne druhej strane v opačnom prípade sa má za to, že podľa pôvodných údajov bolo plnené správne.

- Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné alebo technické informácie, s ktorými bude Objednávateľ, alebo Zhotoviteľ oboznámený v priebehu platnosti tejto Zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú použité na akýkoľvek iný než zmluvný účel a nebudú oznámené tretej osobe. Obe strany sú si vedomé následkov, ktoré môžu byť voči ním uplatňované v prípade porušenia tohto záväzku. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na údaje známe pred uzavretím Zmluvy, alebo na údaje všeobecne známe.

- Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva je uzavretá jej podpisom a účinnosť tejto Zmluvy a povinnosti z nej vyplývajúce pre jej účastníkov nastanú iba v prípade (odkladacia podmienka) pozitívneho  výsledku administratívnej kontroly verejného obstarávania Riadiacim orgánom (RO) / Sprostredkovateľským orgánom (SO). Zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia správy z kontroly verejného obstarávania Objednávateľovi s pozitívnym výsledkom administratívnej kontroly v zmysle predošlej vety, pričom o doručení správy z kontroly VO bude Objednávateľ Zhotoviteľa písomne informovať. V prípade záporného výsledku administratívnej kontroly tejto Zmluvy Poskytovateľom NFP sa táto Zmluva od počiatku zrušuje.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho so zhotovovaným dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:

- poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,

- Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,

- Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

- Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,

- Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

- Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

- Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

- Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú oprávnené:

- vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov miesta dodávky, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

- požadovať od predávajúceho, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky tovarov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu/overenia na mieste a ďalšie doklady súvisiace s dodávkou v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste,

- oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

- vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste.

- Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetku dokumentáciu k stavbe minimálne do 31.12.2028 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/audit/overovanie zo strany oprávnených osôb. Stanovená doba podľa prvej vety tohto bodu môže byť automaticky predĺžená bez potreby vyhotovenia osobitného dodatku k tejto Zmluve, a to len na základe písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o tom, že nastali skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 1303/2013 zo 17.12.2013.

- Zhotoviteľ je povinný zrealizovať stavbu v požadovanej kvalite a z požadovaných materiálov tak, aby Objednávateľ mohol preukázať Poskytovateľovi NFP splnenie záväznej hodnoty plánovaných merateľných ukazovateľov v čase úplného ukončenia diela, ako aj počas 5-tich rokov udržateľnosti projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP. Nesplnenie tejto povinnosti v závislosti od veľkosti odchýlky od plánovanej hodnoty ukazovateľa by malo za následok zníženie výšky NFP alebo odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP. Ak bude táto odchýlka spôsobená Zhotoviteľom z dôvodu nesprávne použitých technologických postupov alebo materiálov, ktoré sú v rozpore s Podkladovou dokumentáciou, bude sa to považovať za podstatné porušenie tejto Zmluvy. V takom prípade je Objednávateľ oprávnený uplatniť si vzniknutú škodu u Zhotoviteľa v plnej výške. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu chýb v projektovej dokumentácii.

- Táto zmluva je uzavretá jej podpísaním obidvoma štatutárnymi zástupcami Zmluvných strán.

- Neoddeliteľnou súčasťou  tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Cenová špecifikácia prác a dodávok Zhotoviteľa (pre jednotlivé stavebné objekty)

Príloha č. 2 – Harmonogram postupu realizácie prác vypracovaný Zhotoviteľom (pre jednotlivé stavebné objekty)

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie Zhotoviteľa o subdodávateľoch

- Vymedzenie pojmov:

vecami „zmluvnými“ sa pre účely tejto Zmluvy rozumie: rozhodovanie o podstatných častiach Zmluvy, ktoré majú vplyv na cenu diela, rozsah prác a dodávok materiálu alebo termíny výstavby ako aj o všetkých úkonoch smerujúcich k vzniku záväzkov Objednávateľa. Osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných sú uvedené v záhlaví tejto Zmluvy;

vecami „realizačnými“ sa pre účely tejto Zmluvy rozumie: organizácia, riadenie a koordinácia stavebných prác na stavenisku a stavbe a činnosť stavbyvedúceho podľa § 46a Stavebného zákona č. 50/1976 v znení neskorších predpisov. Osoby oprávnené konať vo veciach realizačných sú uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.

- Zmluvné strany si túto Zmluvu pozorne prečítali a prehlasujú, že jej text im je zrozumiteľný, jeho význam zrejmý a určitý, a že táto Zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebola uzavretá pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú  svojimi vlastnoručnými podpismi.

V .............................., dňa ................			V ..................................., dňa ........................

OBJEDNÁVATEĽ:					ZHOTOVITEĽ:

___________________________			____________________________

SL SLOVAKIA, a. s.

prostr. Ing. Martin Šurka

predseda predstavenstva

Príloha č. 1 – Cenová špecifikácia prác a dodávok Zhotoviteľa (pre jednotlivé stavebné objekty)

Príloha č. 2 – Harmonogram postupu realizácie prác vypracovaný Zhotoviteľom (pre jednotlivé stavebné objekty)

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie Zhotoviteľa o subdodávateľoch

Č E S T N É   V Y H L Á S E N I E

Ako štatutárny orgán spoločnosti ....................................................... v zákazke k projektu: „Investícia v podniku SL SLOVAKIA, a.s. pre realizáciu opatrení na zníženie energetickej náročnosti“, čestne prehlasuje, že pri dodaní predmetu zákazky budem / nebudem využívať subdodávateľov.

V............................., dňa.................

...........................................................

Podpis, pečiatka